Лабораторна робота №1 (2 години)

Тема: Аналіз бізнес-кейсів та ініціація IT-проєкту

Опанування навичок старту проєкту: обґрунтування його доцільності (Business Case), правильна постановка цілей (SMART) та створення головного установчого документа — Project Charter (Статут проєкту).

Мета: Навчитися ідентифікувати бізнес-потреби замовника, формулювати мету проєкту за критеріями SMART та розробляти базовий документ ініціації (Статут проєкту) для забезпечення спільного розуміння цілей усіма стейкхолдерами.

Крок 1. Розробка Бізнес-кейсу (Business Case)

Проблема / Можливість

Платформерні ігри є одним із поширених жанрів комп'ютерних ігор. Основою більшості таких ігор є переміщення персонажа між платформами, стрибки, подолання перешкод та взаємодія з ігровим середовищем. Водночас сучасні платформери можуть суттєво відрізнятися між собою за набором ігрових механік, структурою рівнів, складністю, системою прогресії та способом взаємодії гравця з ігровим світом. У практичній роботі №1 було визначено, що однією з проблем є відсутність простого підходу до систематизації сучасних платформерів за їхніми основними ігровими механіками. Один і той самий проєкт може одночасно використовувати елементи дослідження, бойової системи, головоломок або точного проходження рівнів.

Для розроблюваного проєкту ця проблема створює можливість не просто створити ще одну платформерну гру, а використати результати аналізу жанру під час формування власної концепції. Основною проблемою є необхідність визначити, які механіки найбільш характерні для обраного підтипу платформера, як вони можуть взаємодіяти між собою та як на їхній основі створити зрозумілий ігровий процес. Тому проєкт має не тільки практичну, але й дослідницьку складову.

Пропоноване рішення

Пропонується розробити функціональну платформерну гру, у якій будуть практично реалізовані характерні механіки платформерного жанру, визначені в результаті його аналізу та систематизації. Основою програмного продукту стане система керування персонажем, яка забезпечуватиме його переміщення та виконання основних дій. Також передбачається реалізація стрибків, взаємодії з платформами, перешкодами та ворогами, а також бойової системи.

Програмна частина проєкту повинна об'єднати окремі механіки в цілісну ігрову систему. Окрім основного ігрового процесу, планується реалізувати систему рівнів, механізми перемоги та поразки, користувацький інтерфейс, музичний супровід і звукові ефекти. Такий склад функціональності відповідає визначеним у попередній роботі високорівневим можливостям системи.

Розроблена гра може бути підготовлена для розміщення на онлайн-майданчику розповсюдження ігор, наприклад Steam, що відповідає визначеній раніше бізнес-меті проєкту. Таким чином, результатом буде не лише програмний прототип, а завершений ігровий продукт, який у подальшому може використовуватися для демонстрації, тестування та можливої монетизації.

Очікувана вигода

Основною вигодою проєкту є отримання функціональної платформерної гри, яка демонструє практичне застосування результатів дослідження жанру. Важливою нефінансовою вигодою є отримання практичного досвіду проєктування та програмної реалізації ігрових механік. Проєкт дозволяє перевірити на практиці, наскільки ефективно результати систематизації жанрових підтипів можуть бути використані під час створення власної гри.

Додатковою вигодою є можливість сформувати завершений програмний продукт, який можна продемонструвати користувачам або розмістити на онлайн-майданчику. У разі успішного розповсюдження гри проєкт потенційно може приносити фінансову вигоду через продаж або інші форми монетизації. При цьому основна увага проєкту зосереджена на його функціональності та дослідницькій складовій, оскільки він має навчальний характер.

Альтернативи

Одним із варіантів є відмова від створення власної гри та використання вже готового платформера для демонстрації жанрових механік. Однак у такому випадку неможливо повною мірою продемонструвати практичну реалізацію досліджених механік та перевірити власні рішення під час програмної розробки.

Іншою альтернативою може бути створення значно простішого прототипу, який міститиме тільки переміщення персонажа, стрибки та платформи. Такий варіант потребуватиме менше часу, але не дозволить реалізувати повний набір визначених функціональних можливостей, зокрема взаємодію з ворогами, бойову систему, перешкоди, систему рівнів та аудіосупровід.

Якщо взагалі нічого не робити, проблема систематизації та практичної перевірки жанрових механік залишиться невирішеною, а результати дослідження не будуть використані для створення власного програмного продукту. Тому розробка власної платформерної гри є найбільш доцільним варіантом, оскільки вона одночасно дозволяє дослідити жанр і перевірити отримані результати на практиці.

Крок 2. Формування цілей за SMART

Головною метою проєкту є розроблення функціональної платформерної гри, яка демонструє практичне застосування характерних механік платформерного жанру, визначених у результаті аналізу та систематизації його жанрових підтипів, із подальшою підготовкою гри до можливого розміщення на онлайн-майданчику розповсюдження ігор. Така мета безпосередньо відповідає головній бізнес-меті, визначеній у практичній роботі №1.

Ціль 1

S — Specific (конкретна). Необхідно розробити функціональну платформерну гру з основними механіками жанру. До складу гри повинні входити керування персонажем, переміщення, стрибки, взаємодія з платформами, ворогами та перешкодами, бойова система, система рівнів, механізми перемоги та поразки, користувацький інтерфейс і звуковий супровід.

M — Measurable (вимірна). Досягнення мети можна визначити за наявністю та працездатністю всіх основних запланованих систем. Гра повинна містити щонайменше один повністю функціональний ігровий рівень, у якому користувач може керувати персонажем, переміщуватися, стрибати, взаємодіяти з платформами, долати перешкоди та взаємодіяти з ворогами.

A — Achievable (досяжна). Поставлена мета є реальною для виконання в межах навчального проєкту, оскільки передбачається поетапна реалізація окремих систем. Спочатку можуть бути реалізовані базові механіки персонажа, після чого додаються вороги, бойова система, рівні, інтерфейс та аудіосупровід.

R — Relevant (значуща). Реалізація цієї мети необхідна для практичної перевірки результатів аналізу та систематизації платформерного жанру. Вона безпосередньо відповідає основному призначенню проєкту — створенню власної гри на основі досліджених диференційних механік.

T — Time-bound (обмежена в часі). Розроблення основного функціоналу гри повинно бути завершене до завершення дипломного проєкту. Після цього проводиться тестування та підготовка фінальної версії.

Таким чином, SMART-формулювання першої цілі можна подати так: до завершення дипломного проєкту розробити функціональну платформерну гру з основними механіками жанру та щонайменше одним повністю працездатним рівнем, який демонструє їх практичне застосування.

Ціль 2

Другою SMART-ціллю є підготувати завершену версію платформерної гри до розміщення на онлайн-майданчику розповсюдження ігор після проведення тестування та усунення критичних помилок.

Ця ціль є конкретною, оскільки передбачає підготовку саме завершеної версії гри до розповсюдження. Вона є вимірною, оскільки результат можна перевірити за готовністю основного функціоналу, проходженням тестування та відсутністю критичних помилок. Ціль є досяжною в межах проєкту, оскільки система має обмежений набір функцій і свідомо не включає складні додаткові можливості, такі як онлайн-мультиплеєр, облікові записи користувачів, онлайн-таблиці лідерів та мікротранзакції.

Ціль є значущою, оскільки розміщення гри на онлайн-майданчику відповідає визначеній бізнес-меті проєкту. Обмеження за часом полягає в тому, що підготовка до розповсюдження повинна бути виконана після завершення розробки та тестування, але до остаточного завершення дипломного проєкту.

Крок 3. Створення Project Charter — Статут проєкту

1. Назва проєкту

«Розробка платформерної гри, аналіз диференційних механік та систематизація жанрових підтипів».

2. Спонсор проєкту

Спонсором проєкту може виступати замовник навчального проєкту або представник університету, який відповідає за виконання та прийняття дипломної роботи. У межах моделі проєкту спонсор забезпечує організаційну підтримку, погоджує основні цілі та очікуваний результат роботи. Оскільки проєкт має навчальний характер, значного зовнішнього фінансування не передбачається, а основними ресурсами є наявне програмне забезпечення, комп'ютерне обладнання та власні або доступні безкоштовні ресурси.

3. Керівник проєкту (PM)

Керівник проєкту: Денис Янкул.

Керівник проєкту відповідає за планування розробки, визначення послідовності виконання робіт, контроль термінів, реалізацію функціональних вимог та координацію окремих етапів створення гри.

4. Мета проєкту

Метою проєкту є розроблення функціональної платформерної гри, яка демонструє застосування та практичну реалізацію характерних механік платформерного жанру, визначених у результаті аналізу та систематизації його жанрових підтипів, із подальшою підготовкою гри до можливого розміщення на онлайн-майданчику розповсюдження ігор.

5. Високорівневі вимоги

Основний реліз гри повинен містити функціональну систему керування персонажем, яка забезпечує його переміщення та виконання основних дій. Обов'язковою є система стрибків і взаємодії персонажа з платформами та іншими елементами рівня. Гра повинна містити взаємодію з ворогами та бойову систему, яка дозволяє гравцеві протидіяти противникам. Також необхідно реалізувати систему рівнів, перешкод, механізми перемоги та поразки. Додатково до основного ігрового процесу повинні працювати користувацький інтерфейс і аудіосистема, яка забезпечує відтворення музики та звукових ефектів. Ці вимоги відповідають визначеним раніше основним функціональним можливостям системи.

6. Ключові стейкхолдери

Основними стейкхолдерами проєкту є гравець, розробник, керівник проєкту, тестувальник, клієнт або замовник, платформа розповсюдження та ігрова спільнота. Для гравця основними вимогами є зручне керування, зрозумілі правила, збалансована складність, цікаві рівні та стабільна робота гри. Для розробника важливими є чіткі вимоги, зрозуміла структура системи та можливість реалізації необхідних механік. Керівник проєкту зацікавлений у дотриманні плану, термінів та поставлених цілей. Тестувальник повинен мати можливість перевіряти актуальну версію гри та всі її механіки.

Замовник зацікавлений у тому, щоб результат відповідав початковій концепції та мав необхідний функціонал. Платформа розповсюдження потребує відповідності гри технічним і контентним вимогам. Ігрова спільнота зацікавлена в цікавому ігровому процесі, різноманітності механік, оновленнях та виправленні помилок. Такий склад стейкхолдерів був визначений у попередньому аналізі проєкту.

7. Високорівневі ризики

Одним із основних ризиків є виникнення програмних помилок та некоректна взаємодія між окремими підсистемами гри. Особливо це стосується фізики руху, зіткнень ігрових об'єктів та стабільності окремих механік. Також можливе зниження продуктивності через велику кількість об'єктів, візуальних ефектів або недостатню оптимізацію ресурсів.

Організаційним ризиком є недостатня кількість часу для розробки та тестування. Додаткові труднощі можуть виникнути через зміну вимог або збільшення початкового обсягу проєкту. Окрему загрозу становить недостатній час для виправлення помилок перед завершенням роботи.

Також існують бюджетні ризики, пов'язані з можливою необхідністю придбання програмного забезпечення, графічних та аудіоресурсів або модернізації апаратного забезпечення. Для зменшення цього ризику планується використовувати доступні інструменти, безкоштовні або власноруч створені ресурси та наявне обладнання.

8. Критерії успіху (Success Criteria)

Проєкт вважається успішним, якщо створена платформерна гра має працездатний основний ігровий процес та реалізує визначені високорівневі функціональні можливості. Гравець повинен мати можливість керувати персонажем, переміщуватися, стрибати, взаємодіяти з платформами, долати перешкоди та взаємодіяти з ворогами. Також повинні коректно працювати бойова система, система рівнів, механізми перемоги та поразки, користувацький інтерфейс і аудіосупровід.

Додатковим критерієм успіху є проходження розробленої гри тестування та відсутність критичних помилок, які перешкоджають основному ігровому процесу. Підсумкова версія повинна відповідати визначеній концепції та вимогам проєкту. Бажаним результатом є підготовка гри до розміщення на онлайн-майданчику, наприклад Steam, що відповідає визначеній у практичній роботі бізнес-меті проєкту.

Контрольні запитання

1. У чому принципова різниця між документами Business Case та Project Charter?

Business Case — це документ, який обґрунтовує доцільність проєкту, пояснює, яку проблему він вирішує, які переваги принесе та чи варто вкладати в нього ресурси.

Project Charter (Статут проєкту) — це документ, який офіційно затверджує запуск проєкту, визначає його цілі, межі, основні вимоги, відповідальних осіб та надає керівнику проєкту повноваження.

Головна різниця: Business Case відповідає на запитання «Навіщо потрібен проєкт?», а Project Charter — «Що це за проєкт і хто має право ним керувати?».

2. Наведіть власний приклад цілі, яка НЕ відповідає критерію Measurable, і перепишіть її так, щоб вона стала вимірною.

Ціль, яка не відповідає критерію Measurable: «Зробити гру цікавішою для гравців».

Виправлена вимірна ціль: «Збільшити середній час проходження гри на 20% протягом трьох місяців після оновлення та отримати щонайменше 80% позитивних оцінок від опитаних гравців».

У другому варіанті є конкретні показники, за якими можна оцінити досягнення цілі.

3. Хто зазвичай затверджує Project Charter і чому?

Project Charter зазвичай затверджує спонсор проєкту (Project Sponsor). Він відповідає за підтримку проєкту на рівні організації, виділення ресурсів і підтвердження його доцільності.

Керівник проєкту (PM) відповідає за організацію та виконання робіт, а команда розробників — за реалізацію технічних завдань. Проте саме спонсор надає проєкту офіційне схвалення та повноваження для початку роботи.

4. Для чого в Статуті проєкту вказують високорівневі ризики, якщо ще немає коду і розкладу?

Високорівневі ризики вказують для того, щоб заздалегідь визначити основні загрози, які можуть вплинути на успіх проєкту, його бюджет, строки або якість результату. Це дозволяє оцінити можливі проблеми ще до початку розробки та підготувати заходи для їхнього запобігання.

Наприклад, під час розробки платформерної гри ризиками можуть бути недостатній досвід команди, технічні труднощі з реалізацією фізики персонажа або перевищення запланованого бюджету. Визначення таких ризиків на початку допомагає приймати обґрунтовані рішення та зменшувати ймовірність невдачі.

5. Назвіть щонайменше 3 обов’язкових розділи, які мають бути у Project Charter.

Основні розділи Статуту проєкту:

- Мета та обґрунтування проєкту — пояснює, навіщо створюється проєкт і яку проблему він має вирішити.

- Цілі та критерії успіху — визначає очікувані результати та показники, за якими оцінюватиметься успішність проєкту.

- Обсяг проєкту (Scope) — описує, що входить до проєкту, а що не входить до його меж.

- Основні зацікавлені сторони та відповідальні особи — визначає спонсора, керівника проєкту та інших ключових учасників.

- Високорівневі ризики — містить основні потенційні загрози для реалізації проєкту.

- Попередні строки та бюджет — визначає орієнтовну тривалість і необхідні фінансові ресурси.

- Повноваження керівника проєкту та затвердження — встановлює його права й відповідальність, а також фіксує офіційне схвалення проєкту.

Конкретний перелік розділів може відрізнятися залежно від організації та методології управління проєктами.