Лабораторна робота №1 (2 години)

Тема: Вибір методології управління проєктом

Опанування навичок аналізу вимог та умов проєкту для аргументованого вибору найбільш ефективної методології розробки (Waterfall, Scrum, Kanban).

Мета: Навчитися аналізувати вхідні дані проєкту (бюджет, терміни, стабільність вимог, розмір команди) та на основі критеріїв приймати рішення щодо використання каскадної або гнучкої методології з обґрунтуванням свого вибору.

| Критерій порівняння | Waterfall | Scrum | Kanban |
| --- | --- | --- | --- |
| Ставлення до зміни вимог клієнтом | Зміни небажані, потребують формального погодження (Change Request, CR). | Зміни можна враховувати під час планування наступних спринтів відповідно до пріоритетів Product Owner. | Зміни можна оперативно вносити до черги завдань відповідно до пріоритетів. |
| Планування робіт | Увесь проєкт планується наперед, етапи виконуються послідовно. | Робота планується короткими спринтами, зазвичай тривалістю 1–4 тижні. | Робота планується безперервно: команда бере наступне завдання після завершення попереднього. |
| Коли клієнт побачить перший робочий продукт? | Переважно після завершення основних етапів розробки або всього проєкту. | Наприкінці першого спринту команда може представити робочий інкремент продукту. | Після завершення першого готового завдання або функціонального елемента. |
| Роль керівника / лідера команди | Project Manager -здійснює централізоване управління, контролює строки, бюджет та виконання плану. | Scrum Master допомагає команді дотримуватися Scrum, усуває перешкоди; Product Owner визначає пріоритети продукту, а команда самостійно організовує роботу. | Керівник організовує потік роботи, контролює завантаження команди та допомагає усувати перешкоди. |

Крок 1. Аналіз кейсу №1 - система обліку вакцин

Обрана методологія: Waterfall.

Обґрунтування вибору:

1. Стабільність вимог. Технічне завдання містить детальний опис системи на 400 сторінках, а будь\які зміни потребують підпису міністра. Тому немає потреби постійно змінювати вимоги, а послідовна модель розробки є доцільною.

2. Фіксовані бюджет і термін. Державний тендер визначає бюджет у розмірі 200 000 доларів, а дата здачі -15 листопада -не може бути перенесена. Waterfall дає змогу заздалегідь спланувати етапи, ресурси та строки виконання робіт.

3. Високі ризики помилок. Неправильна робота системи може загрожувати здоров’ю людей. Послідовне документування, формалізоване погодження вимог і тестування на окремих етапах допомагають контролювати якість та відповідність системи технічному завданню.

4. Велика команда. Для команди з 30 розробників чіткий розподіл обов’язків, формалізовані процеси та документація можуть полегшити координацію робіт.

Висновок: Waterfall найкраще відповідає цьому проєкту, оскільки вимоги чітко визначені, строки та бюджет зафіксовані, а ризики потребують суворого контролю. Водночас критичні перевірки безпеки та якості мають проводитися протягом усієї розробки, а не лише наприкінці.

Крок 3. Аналіз кейсу №2 - гейміфікований застосунок для вивчення історії України

Обрана методологія: Scrum.

Обґрунтування вибору:

1. Гнучкість вимог. Засновники мають лише загальне бачення продукту, тому вимоги можуть змінюватися залежно від відгуків школярів. Scrum дозволяє уточнювати пріоритети та адаптувати продукт після кожного спринту.

2. Регулярне отримання зворотного зв’язку. Наприкінці спринтів команда може демонструвати готові рівні гри реальним користувачам, збирати відгуки та визначати, що потрібно покращити.

3. Швидке виправлення невдалих рішень. Якщо школярам не подобається певний рівень, команда може включити його переробку до плану наступного спринту. Це зменшує ризик витрачання ресурсів на функції, які не відповідають очікуванням аудиторії.

4. Обмежений бюджет і невелика команда. За наявності п’яти розробників і фінансування лише на шість місяців короткі цикли роботи допоможуть регулярно оцінювати прогрес та зосереджуватися на найважливіших функціях.

Висновок: Scrum є найдоцільнішим вибором, оскільки дозволяє поступово розвивати продукт, перевіряти гіпотези на реальних користувачах і швидко реагувати на зміни. Рекомендується почати з мінімально життєздатного продукту (MVP), щоб перевірити основні ідеї до того, як буде витрачено значну частину бюджету.

Крок 4. Аналіз кейсу №3 -підтримка мобільного застосунку банку

Обрана методологія: Kanban.

Обґрунтування вибору:

1. Безперервний потік завдань. Завдання надходять хаотично: іноді п’ять на день, іноді жодного. Kanban підходить для безперервної роботи, оскільки не вимагає обов’язкового поділу всіх завдань на спринти.

2. Обмеження кількості завдань у роботі (WIP). Команда може встановити ліміт на кількість одночасно виконуваних завдань. Наприклад, якщо команда визначить ліміт у три завдання, програмісти не зможуть безконтрольно розпочинати нові роботи, поки попередні не завершені або не звільнено відповідне місце.

3. Прозорість процесу. Kanban\дошка з колонками «Черга», «До виконання», «У роботі», «На перевірці» та «Готово» дозволяє керівництву бачити стан кожного завдання, виявляти затримки та розуміти завантаженість команди.

4. Гнучке реагування на пріоритети. Якщо надходить критична помилка, її можна поставити вище в черзі відповідно до встановлених правил пріоритизації, не очікуючи завершення спринту.

5. Зменшення ризику незавершеної роботи. Обмеження WIP допомагає зосередитися на завершенні вже розпочатих завдань, зменшує перемикання між контекстами та сприяє стабільнішому потоку виконання робіт.

Висновок: Kanban найкраще відповідає потребам банківської команди підтримки, оскільки забезпечує прозорість, гнучке керування пріоритетами та контроль кількості завдань у роботі. Основним правилом має стати принцип: спочатку завершуємо розпочату роботу, а потім беремо нову, крім окремо визначених критичних інцидентів.

Загальний висновок

Вибір методології залежить від стабільності вимог, характеру роботи та рівня ризиків проєкту.

- Waterfall -для проєктів із чіткими вимогами, фіксованими бюджетом і строками, де важливі документування та формальний контроль.

- Scrum -для проєктів із невизначеними вимогами, де необхідно регулярно отримувати відгуки користувачів і вдосконалювати продукт.

- Kanban -для безперервних процесів підтримки, де завдання надходять нерівномірно, а важливими є прозорість, пріоритети та обмеження незавершеної роботи.

Отже, Waterfall забезпечує передбачуваність, Scrum -адаптивність і поступове вдосконалення продукту, а Kanban -контроль безперервного потоку завдань. Правильний вибір методології допомагає знизити ризики та ефективніше використовувати ресурси команди.

Контрольні запитання

1. Яка головна проблема виникає при спробі застосувати класичний Waterfall для розробки мобільного додатка для споживчого (B2C) ринку?

Головна проблема полягає в недостатній гнучкості Waterfall. На B2C-ринку потреби користувачів і вимоги до продукту можуть швидко змінюватися. Якщо всі вимоги визначити на початку, буде складно оперативно враховувати відгуки користувачів, а внесення змін може призвести до додаткових витрат і затримок.

2. У чому полягає різниця між ставленням до зміни вимог у Waterfall та в Agile?

У Waterfall зміни вимог зазвичай потребують формального погодження, оскільки план і технічне завдання визначаються заздалегідь. В Agile зміни сприймаються як природна частина розробки: команда регулярно переглядає пріоритети та адаптує продукт відповідно до відгуків користувачів і нових потреб.

3. Чому для стартапів, які самі точно не знають, яким має бути їхній фінальний продукт, рекомендується Scrum?

Scrum дозволяє розробляти продукт поступово, короткими спринтами, регулярно демонструвати результати та отримувати відгуки користувачів. Це допомагає стартапу перевіряти ідеї, швидко виправляти помилки та зосереджувати обмежені ресурси на функціях, які мають найбільшу цінність.

4. Що таке концепція WIP-лімітів (Work In Progress) і в якій методології вона є ключовим правилом?

WIP-ліміти - це обмеження кількості завдань, які команда може одночасно виконувати. Вони допомагають зменшити перемикання між завданнями, уникати накопичення незавершеної роботи та швидше доводити завдання до кінця. WIP-ліміти є ключовим інструментом методології Kanban.

5. Якщо замовник наполягає на контракті типу Fixed Price (фіксована ціна), яку методологію розробки доведеться обрати IT-компанії, щоб мінімізувати свої ризики?

Найчастіше доцільно обрати Waterfall, оскільки ця методологія передбачає детальне визначення вимог, обсягу робіт, бюджету та строків на початку проєкту. Це полегшує оцінювання витрат і контроль виконання контракту. Однак для зменшення ризиків важливо чітко зафіксувати обсяг робіт і порядок погодження змін. Fixed Price сам по собі не вимагає Waterfall, але за стабільних вимог ця методологія часто є зручнішою для такого контракту.